САРАТОВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ

26.03.2009 № 38-426

г. Саратов

(Об отчете об исполнении решения Саратовской городской Думы от 07.04.2005 № 56-529 «О муниципальной целевой Программе «Создание и развитие единого информационного пространства органов местного самоуправления города Саратова на 2005-2009 годы» за 2006 год

В соответствии с разделом 7 Приложения к решению Саратовской городской Думы от 07.04.2005 № 56-529 «О муниципальной целевой Программе «Создание и развитие единого информационного пространства органов местного самоуправления города Саратова на 2005-2009 годы»

Саратовская городская Дума

РЕШИЛА:

- Утвердить отчет об исполнении решения Саратовской городской Думы от 07.04.2005 № 56-529 «О муниципальной целевой Программе «Создание и развитие единого информационного пространства органов местного самоуправления города Саратова на 2005-2009 годы» за 2006 год (прилагается).

- Досрочно прекратить выполнение муниципальной целевой Программы «Создание и развитие единого информационного пространства органов местного самоуправления города Саратова на 2005-2009 годы».

- Снять с контроля решение Саратовской городской Думы от 07.04.2005 № 56-529 «О муниципальной целевой Программе «Создание и развитие единого информационного пространства органов местного самоуправления города Саратова на 2005-2009 годы».

- Администрации муниципального образования  «Город Саратов» привести муниципальные правовые акты  в соответствие с настоящим решением.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального

образования «Город Саратов»                                                          О.В. Грищенко

Приложение

к решению Саратовской городской Думы

от 26.03.2009 № 38-426

ОТЧЕТ

об исполнении   решения   Саратовской  городской   Думы    от  07.04.2005 № 56-529  «О муниципальной  целевой  Программе  «Создание  и  развитие единого информационного пространства органов местного самоуправления города Саратова на 2005-2009 годы» за 2006 год

- Муниципальная целевая Программа «Создание и развитие единого информационного пространства органов местного самоуправления города Саратова на 2005-2009 годы» (далее - Программа) утверждена решением Саратовской городской Думы от 07.04.2005 № 56-529.

Отчет о реализации первого этапа Программы, осуществлявшегося в 2005 году, утвержден решением Саратовской городской Думы от 19.07.2007 № 19-174.

Реализацию мероприятий второго этапа Программы планировалось осуществить в 2006-2008 годах. В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 03.11.2006 № 11-79 «О внесении изменений и дополнений в решение Саратовской городской Думы от 26.12.2005 № 69-663 «О бюджете города на 2006 год» финансирование Программы было приостановлено и могло быть возобновлено при условии ее корректировки по результатам выполнения первого этапа. Постоянной комиссией Саратовской городской Думы по промышленности, транспорту, связи, торговле была создана рабочая группа по внесению изменений в решение городской Думы от 07.04.2005 № 56-529, которая пришла к выводу о нецелесообразности внесения изменений и продления срока действия Программы. Таким образом, мероприятия второго этапа Программы финансировались и реализовывались только в 2006 году.

Предусмотренный Программой объем средств бюджета города на выполнение мероприятий второго этапа составил 12830 тыс. руб., в том числе 4400 тыс. руб. на 2006 год. Фактически профинансировано 705,5 тыс. руб. или 5,5% от запланированного объема финансирования второго этапа и 16% от запланированного объема финансирования на 2006 год.

- В целях реализации второго этапа Программы в 2006 году было запланировано проведение следующих мероприятий:

| № п/п | Мероприятия Программы | № этапа | Отметка о выполнении | Финансирование из бюджета города в 2006 году (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| Организационно-методические мероприятия |
| 1.1. | Формирование постоянно действующего совета из представителей органов местного самоуправления и квалифицированных специалистов города (представителей разработчика ИИАС) для координации действий в сфере информатизации органов местного самоуправления | 1-3 | Выполнено |  |  |
| 1.2. | Поддержка составленных реестров в актуальном состоянии в течение всего срока реализации Программы | 1-3 | Выполнено в объеме финансирования на 2006 год. Подрядной организацией подготовлен соответствующий отчет. | 200,0 | 90,0 |
| 1.3. | Привлечение квалифицированных специалистов (представителей разработчиков ИИАС) на договорной основе для детального проектирования этапов Программы |  | Мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирования | 50,0 |  |
| 1.4. | Детальное проектирование этапов Программы |  | Выполнено в объеме финансирования на 2006 год. Подрядной организацией подготовлен соответствующий отчет. | 300,0 | 59,0 |
| Создание и развитие ИИАС ОМСУ |
| 2.1. | Проектирование, построение и обеспечение функционирования ИИАС (с учетом интегрирования в нее существующих элементов (систем)) | 2-3 | Мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирования | 1200,0 |  |
| 2.1.1. | Выработка и согласование предложений по созданию, развитию, закупке и интеграции компонентов ИИАС | 2-3 | Мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирования |  |  |
| 2.1.2. | Развитие существующих систем, как компонент ИИАС в соответствии с выработанными рекомендациями | 2-3 | Мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирования |  |  |
| 2.1.3. | Выработка стандартов интерфейсного взаимодействия между базами данных | 2-3 | Мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирования |  |  |
| 2.1.4. | Разработка документации на ИИАС | 2-3 | Мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирования |  |  |
| 2.1.5. | Перевод части внутреннего документооборота ОМСУ в электронную сферу по результатам анализа первого этапа | 2-3 | Мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирования |  |  |
| 2.2. | Разработка конверторов для интеграции существующих в ОМСУ баз и банков данных в ИИАС в соответствии с согласованными предложениями | 2-3 | Мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирования | 50,0 |  |
| 2.3. | Проектирование комплекса новых баз данных для реализации задач ОМСУ | 2 | Мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирования | 400,0 |  |
| 2.4. | Перевод необходимой информации, существующей на бумажных носителях, в создаваемые базы | 1-3 | Финансирование в 2006 году не предусмотрено |  |  |
| 2.5. | Создание информационных порталов ОМСУ | 2-3 | Выполнено в объеме финансирования на 2006 год. Подрядной организацией подготовлен соответствующий отчет. | 150,0 | 57,0 |
| 2.6. | Создание программных комплексов для автоматизированных рабочих мест в ОМСУ с учетом особенностей подразделений и ранга сотрудников | 2-3 | Мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирования | 250,0 |  |
| 2.7. | Создание Web-сайта, описывающего ход реализации Программы | 1-3 | Выполнено. Подрядной организацией проведены работы по созданию и сопровождению Интернет-сайта www.e-saratov.sgu.ru | 40,0 | 40,0 |
| Развитие материально-технической базы |
| 3.1. | Выработка и согласование предложений по модернизации технических средств | 2 | Выполнено | 250,0 |  |
| 3.2. | Модернизация существующих компьютерных систем и сетей, связывающих компоненты проектируемой ИИАС, с учетом согласованных предложений | 2-3 | Выполнено в объеме финансирования на 2006 год. Подрядной организацией подготовлен соответствующий отчет. | 600,0 | 200,0 |
| 3.2.1. | Проектирование и (или) модернизация локальных сетей структурных подразделений на основе согласованных предложений | 2 | Мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирования |  |  |
| 3.2.2. | Прокладка локальных сетей структурных подразделений на основе согласованных предложений | 2 | Мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирования |  |  |
| 3.2.3. | Интеграция локальных сетей структурных подразделений в соответствии с выработанными рекомендациями по созданию сети | 2-3 | Мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирования. |  |  |
| 3.2.4. | Модернизация компьютерных систем на основе выработанных и согласованных предложений | 2-3 | Мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирования |  |  |
| 3.2.5. | Закупка и замена компьютерных систем на основе выработанных и согласованных предложений | 2-3 | Мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирования |  |  |
| Подготовка кадров для работы с ИИАС |
| 4.1. | Разработка программ обучения и переподготовки кадров, связанных с использованием информационных технологий | 1-3 | Выполнено в объеме финансирования на 2006 год. Подрядной организацией подготовлен соответствующий отчет. | 150,0 | 45,0 |
| 4.1.1. | Проведение анализа текущего уровня подготовленности пользователей | 1-2 | Выполнено. Мероприятие проводилось в рамках продолжения работ первого этапа. |  |  |
| 4.2. | Подготовка методических материалов | 2 | Выполнено в объеме финансирования на 2006 год. Подрядной организацией подготовлен соответствующий отчет. | 200,0 | 56,0 |
| 4.3. | Проведение обучения и переподготовки кадров | 2-3 | Выполнено в объеме финансирования в 2006 году. Подрядной организацией подготовлен соответствующий отчет. | 200,0 | 58,5 |
| 4.3.1. | Обучение пользовательскому интерфейсу по работе с ИИАС для работников ОМСУ | 2-3 | Мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирования | 150,0 |  |
| Меры по защите информации |
| 5.1. | Формирование перечня нормативно-правовых и нормативно-технических актов, требующих разработки и (или) утверждения | 1-2 | Выполнено. Подрядной организацией подготовлен соответствующий отчет. | 50,0 | 42,0 |
| 5.2. | Разработка и утверждение нормативных документов, обеспечивающих внедрение новых информационных систем | 2-3 | Выполнено в объеме финансирования на 2006 год. Подрядной организацией подготовлен соответствующий отчет. | 100,0 | 58,0 |
| 5.3. | Выработка нормативов и регламентов по предоставлению информации пользователям (доступу пользователей ОМСУ) ИИАС | 2-3 | Мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирования | 100,0 |  |
|  | Всего: |  |  | 4440,0 | 705,5 |

- В целях реализации мероприятий второго этапа был проведен конкурс по определению подрядной организации, победителем которого признан ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского».

В связи с недостаточным объемом финансирования за счет средств бюджета города значительная часть мероприятий по разработке и внедрению интегрированной информационно-аналитической системы не была реализована.

В 2006 году подрядной организацией был проведен ряд мероприятий по следующим направлениям:

  - Организационно-методические мероприятия:

- актуализирована собранная на первом этапе и собрана новая информация по ряду структурных подразделений администрации города (администрация Фрунзенского района, контрольное управление, комитет по физической культуре и спорту и т.д.);

- разработан проект автоматизированного рабочего места «Реестр сведений по информатизации органов местного самоуправления  города Саратова», предназначенного для автоматизации ведения статистической информации об уровне автоматизации органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений;

- продолжены работы по детальному проектированию Программы. Подготовлен отчет по вопросу автоматизации электронного документооборота в органах местного самоуправления, в котором проанализирован опыт внедрения системы, риски, определены критерии при выборе системы электронного документооборота, даны рекомендации по внедрению данной системы в структурных подразделениях администрации города.

Также подготовлены проекты:

- единой городской компьютерной сети, обеспечивающей объединение всех подразделений органов местного самоуправления города Саратова в общую сеть с выходом в сеть Интернет;

- общегородской геоинформационной системы и ее интеграции в интернет портал органов местного самоуправления.

  - Создание и развитие интегрированной информационно-аналитической системы:

- разработан проект информационных порталов органов местного самоуправления. Организацией-подрядчиком подготовлен отчет, включающий в себя проект разрабатываемой системы информационного портала органов местного самоуправления с описанием структурных архитектурных, программно-аппаратных, организационных и других требований к порталу, разработано техническое задание создания портала.

Приоритетными задачами разработки и внедрения системы «Портал» являются:

- Обеспечение доступа населения к достоверной и актуальной информации обо всех аспектах деятельности органов местного самоуправления.

- Внедрение и развитие систем электронных коммуникаций и электронных административных регламентов.

- Создание единой платформы для внедрения разнородных систем электронных услуг как на бесплатной, так и на платной основе.

- Создание единой программно-аппаратной среды, позволяющей эффективно и с минимальными затратами расширять и усложнять все элементы информационного портала.

- Создание единой платформы для сети информационных киосков.

- проведены работы по развитию и сопровождению интернет-сайта, описывающего ход реализации Программы, в том числе:

- Добавление разделов сайта, описывающего реализацию второго этапа Программы.

- Актуализация ленты новостей.

- Модификация базы данных с учетом изменения структуры сайта.

- Создание инструмента управления содержимым сайта.

  - Развитие материально-технической базы:

Организацией-подрядчиком разработан проект пункта открытого доступа, представляющего собой точку открытого доступа в виде специализированного компьютерного терминала, разработано соответствующее техническое задание.

3.4. Подготовка кадров для работы с интегрированной информационно-аналитической системой:

- разработаны программы обучения и переподготовки кадров, связанные с использованием информационных технологий. На основании проведенного на первом этапе Программы исследования разработан комплект материалов, включающий в себя учебные программы по операционной системе Windows и офисному пакету Microsoft Office, представленный в двух видах: основной и углубленный курс. Организацией-подрядчиком подготовлен соответствующий отчет;

- подготовлены методические материалы по обучению муниципальных служащих. В соответствии с разработанными программами обучения разработаны учебно-методические материалы для обучения муниципальных служащих работе с операционной системой и основными приложениями программного комплекса Microsoft Office;

- проведено обучение и переподготовка кадров. Обучение проводилось на базе системы интерактивного дистанционного обучения «Ипсилон», которая была установлена на рабочих местах сотрудников в 19 структурных подразделениях администрации города, а также переданы компакт-диски с системой и полные программы обучения по всем курсам. Проводились консультации сотрудников по работе с системой «Ипсилон». Окончившим курсы и прошедшим тестирование выданы свидетельства установленного образца по количеству пройденных курсов. Обучение прошли 46 сотрудников 6 подразделений администрации города, выдано 84 свидетельства по 7 курсам. Организацией-подрядчиком подготовлен соответствующий отчет.

3.5. Меры по защите информации:

- в продолжение мероприятий первого этапа Программы продолжено формирование перечня нормативно-правовых и нормативно-технических актов, требующих разработки и (или) утверждения. Организацией-подрядчиком подготовлен отчет, в котором приведены основные законодательные, нормативно-справочные и нормативно-технические акты в области информатизации общественных и государственных структур на федеральном и региональном уровнях;

- разработаны проекты нормативных документов, обеспечивающих внедрение новых информационных систем. Организацией-подрядчиком подготовлен отчет, содержащий проекты муниципальных правовых актов, в том числе Положение о муниципальных информационных ресурсах, Положение об информационно-телекоммуникационной системе «Единая сеть управления и передачи данных органов местного самоуправления города Саратова», Положение о порядке финансирования работ по созданию и модернизации информационных систем города и другие. Организацией – подрядчиком подготовлен соответствующий отчет.