САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

29.07.2010 № 54-643

г. Саратов

Об отчете о выполнении решения Саратовской городской Думы 
от 19.07.2007 № 19-169  «О муниципальной целевой Программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове на 2007-2009 годы» за 2007-2009 годы

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Саратов»

Саратовская городская Дума

РЕШИЛА:

# 1. Утвердить отчет о выполнении решения Саратовской городской Думы от 19.07.2007 № 19-169  «О муниципальной целевой Программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове на 2007-2009 годы» за 2007 -2009 годы  (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального

образования «Город Саратов»                                                   О.В.Грищенко

# Приложение

к решению Саратовской

городской Думы

от 29.07.2010 № 54-643

# Отчет

# о выполнении решения Саратовской городской Думы от 19.07.2007

# № 19-169  «О муниципальной целевой Программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове на 2007-2009 годы» за 2007 -2009 годы

Общедоступное дошкольное образование – это обеспечение конституционных прав граждан.

# В связи с ростом рождаемости и увеличением очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Саратова появилась  необходимость разработки муниципальной целевой Программы. Программа была принята решением Саратовской городской Думы от 19.07.2007 № 19-169  «О муниципальной целевой Программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове на 2007-2009 годы».

# Ежегодно из муниципального бюджета выделялись средства для проведения мероприятий по увеличению количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.  Общее финансирование мероприятий Программы составило – 347 283,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2007 год – 50 425,2 тыс. руб.;

2008 год – 163 186,5 тыс. руб.;

2009 год –  133 674,8 тыс. руб.

За отчетный период количество детей дошкольного возраста, посещающих образовательные учреждения, реализующие программы  дошкольного образования,  увеличилось до 23 571 (2007 год – 21862 детей), охват детей дошкольным образованием увеличился до 66%.

За истекший период в действующую сеть дошкольных образовательных учреждений было возвращено 8 зданий на 555 мест ранее закрытых детских садов, проведено строительство пристроек к МДОУ № 21 Октябрьского района на 40 мест и к МДОУ № 95 Ленинского района на 20 мест, изготовлена проектно-сметная документация на строительство 2-х  пристроек к МДОУ №№ 235, 54 Октябрьского района (20 мест каждая).

Проведены мероприятия по изменению типа 9 муниципальных образовательных учреждений  для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад» на муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад», что позволило дополнительно открыть 20 групп на 365 детей дошкольного возраста.

Кроме того, в действующих детских садах за счет проведения ремонтно-восстановительных работ, приобретения мебели и оборудования открыто дополнительно 12 групп на 240 мест.

Открыто 14 групп кратковременного пребывания детей, что позволило дополнительно 280 детям получить дошкольное образование. Кроме того, были открыты логопункты, которые ежегодно посещают 90 детей.

Во вновь открытых консультативных пунктах оказывается консультативная помощь 300 родителям детей, не посещающих детские сады.

В результате реализации мероприятий Программы за 2007 -2009 год вместимость дошкольных образовательных учреждений увеличилась на 1480 мест.

Кроме того, реализация мероприятий Программы позволила значительно улучшить материально-техническую базу и учебно-методическое   обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений. Процент соответствия материально-технической            базы           и учебно-методического    обеспечения    деятельности дошкольных образовательных  учреждений  современным требованиям увеличился до 66%, обеспечение безопасности функционирования дошкольных образовательных учреждений по предписаниям, выписанным органами пожнадзора,   составило 100%. В настоящее время в связи с изменением  действующего законодательства выданы новые предписания на приведение зданий дошкольных образовательных учреждений в соответствие с нормами пожарной безопасности.

Показатели реализации Программы приведены в таблице.

| Мероприятие программы | План по Программе, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| Раздел 1. Мероприятия по повышению качества дошкольного образования |
| 1.1. Разработка программы психолого-педагогического просвещения родителей детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | В целях оказания консультативной помощи родителям детей, не посещающих МДОУ, разработано 7 методических рекомендаций психолого-педагогического просвещения родителей для работы с детьми и родителями в консультативных пунктах. |
| 1.2. Разработка методических рекомендаций по реализации психолого-педагогического сопровождения: детей раннего возраста; детей-инвалидов; одарённых детей. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | В целях оказания консультативной помощи родителям детей, не посещающих ДОУ разработано 9 методических рекомендаций по реализации психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста, детей-инвалидов; одарённых детей. |
| 1.3. Открытие на базе МДОУ 14 групп кратковременного пребывания для детей, не охваченных дошкольным образованием. | 440,0 | 220,0 | 110,0 | 440,0 | 220,0 | 110,0 | С целью подготовки детей к школе, обеспечения общедоступности дошкольного образования за период действия Программы открыто 14 групп кратковременного пребывания для детей, не охваченных дошкольным образованием на базе: МДОУ №№ 13,24,25, 97,139,14,247,228, 238,18,167,230, МОУ СОШ № 50,60 Дополнительно охвачено дошкольным образованием 280 детей. |
| 1.4. Открытие на базе МДОУ 3 логопедических пунктов | _ | _ | _ | _ | _ | _ | С целью обеспечения гарантий детям, имеющим речевую патологию, получения ими квалифицированной помощи в коррекции речи в детских садах общего вида были открыты логопункты в ДОУ №№ 82, 13, 146 которые посещают 90 детей. |
| 1.5. Аттестация и изменение вида МДОУ «Детский сад № 20» на МДОУ центр развития ребенка - детский сад № 20 «Аленький цветочек» | _ | _ | _ | _ | _ | _ | На основании заключения аттестационной комиссии Министерства образования Саратовской области (приказ от 12.03.2007 № 306) распоряжением главы администрации Волжского района (от 11.05.2007 № 331) МДОУ «Детский сад № 20» присвоено наименование МДОУ центр развития ребенка - детский сад № 20 «Аленький цветочек». В учреждении воспитывается и обучается по инновационным программам 140 детей. |
| 1.6. Аттестация и изменение вида МДОУ «Детский сад № 13» на МДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 13» | _ | _ | _ | _ | _ | _ | На основании заключения аттестационной комиссии Министерства образования Саратовской области и приказа председателя комитета по образованию (от 17.07.2008г. № 388) МДОУ «Детский сад № 13» переименован в МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 13». В учреждении воспитывается и обучается по инновационным программам 184 ребенка. |
| 1.7. Открытие на базе 12 МДОУ консультативных пунктов для родителей детей, не посещающих ДОУ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Во всех районах города открыты консультативные пункты (ДОУ №№ 173, 240 - Волжского района, №№ 66, 176 –Заводского района, №№ 131, 145 Кировского района, №№ 242, 158 Ленинского района, №№ 24, 54 Октябрьского района, №№ 25, 14 Фрунзенского района). Ежегодно консультативная помощь оказывается 300 родителям детей, не посещающих детские сады. |
| 1.8. Аттестация и изменение вида МДОУ «Детский сад № 114» Ленинского района г. Саратова на МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 114» Ленинского района г. Саратова | _ | _ | _ | _ | _ | _ | На основании заключения аккредитационной комиссии Министерства образования Саратовской области и приказа отдела образования администрации Ленинского района (от 27.05.2008 № 77) МДОУ «Детский сад № 114» Ленинского района г. Саратова переименован в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 114» Ленинского района г. Саратова. |
| 1.9. Аттестация и изменение вида МДОУ «Детский сад № 230» Ленинского района г. Саратова на МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 230» Ленинского района г. Саратова | _ | _ | _ | _ | _ | _ | На основании заключения аккредитационной комиссии Министерства образования Саратовской области и распоряжения главы администрации Ленинского района (от 17.12.2008 № 11-77-р) МДОУ «Детский сад № 230» Ленинского района г. Саратова переименован в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 230» Ленинского района г. Саратова. |
| Итого по разделу 1: | 440,0 | 220,0 | 110,0 | 440,0 | 220,0 | 110,0 |  |
| 2. Мероприятия по увеличению количества мест в дошкольных образовательных учреждениях г. Саратова |
| 2.1. Изменение типа образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 139» Волжского района на МДОУ «Детский сад № 139» Волжского района г. Саратова | 1171,0 | _ | _ | 1171,0 | _ | _ | В соответствии с распоряжением главы администрации Волжского района (от 20.12.2007 № 820) изменен тип образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 139» Волжского района на МДОУ «Детский сад №139» Волжского района г. Саратова. В результате было открыто 2 группы на 40 мест. |
| 2.2. Изменение типа образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 219» Фрунзенского района на МДОУ «Детский сад № 219» Фрунзенского района г. Саратова | 646,0 | _ | _ | 646,0 | _ | _ | В соответствии с распоряжением главы администрации Фрунзенского района (от 07.12.2007г. № 528-р) изменен тип образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 219» Фрунзенского района на МДОУ «Детский сад № 219» Фрунзенского района. В результате было открыто 2 группы на 40 мест. |
| 2.3. Изменение типа образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 237» города Саратова на «Детский сад компенсирующего вида № 237» г. Саратова | 400,0 | _ | _ | 400,0 | _ | _ | В МОУ «Начальная школа – детский сад компенсирующего вида № 237» г. Саратова - открыто дополнительно 2 группы на 40 мест. |
| 2.4. Изменение типа образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 247» Заводского района на МДОУ «Детский сад № 247» Заводского района г. Саратова | _ | _ | 252,4 | _ | _ | 252,4 | В соответствии с распоряжением главы администрации Заводского района (от 12.03.2009 г. № 254-р) изменен тип образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 247» Заводского района на МДОУ «Детский сад № 247» Заводского района г. Саратова. В результате было открыто 2 группы на 40 мест. |
| 2.5. Открытие 12 групп для детей дошкольного возраста в 10 МДОУ г. Саратова | 2448,0 | 340,0 | 396,0 | 2448,0 | 340,0 | 396,0 | За период действия Программы были отремонтированы, оборудованы и введены в строй 12 групп в дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ №№ 196 (2 группы), 44, 147, 158, 17, 79 (2 группы), 18, 142, 169, 234), что позволило создать дополнительно 240 мест. |
| 2.6. Строительство 4 дошкольных образовательных учреждений на 660 мест (подготовка проектно-сметной документации и выполнение комплекса строительных работ) | _ | 5000,0 | _ | _ | 2777,3 | _ | Управлением капитального строительства выполнены проектные работы на строительство МДОУ на 240 мест в Волжском районе. |
| 2.7. Строительство 6-ти пристроек к дошкольным образовательным учреждениям | _ | 50943,0 | 933,2 | _ | 49842,0 | 932,3 | Управлением капитального строительства проводилось строительство пристроек к МДОУ № 21 Октябрьского района (40 мест); МДОУ № 95 Ленинского района (20 мест). Изготовлена проектно-сметная документация на строительство пристроек к МДОУ №№ 235 (20 мест), 54 (20 мест) Октябрьского района. |
| 2.8. Возврат 8 зданий детских садов в действующую сеть дошкольных образовательных учреждений | _ | 50000,0 | 992,0 | _ | 49770,6 | 992,0 | Реализация мероприятия позволила вернуть 8 зданий в действующую сеть дошкольных образовательных учреждений: Волжский район –2 МДОУ на 60 мест; Заводской район –2 МДОУ на 195 мест; Ленинский район –3 МДОУ на 240 мест; Октябрьский район –1 МДОУ на 60 мест. Проведена реконструкция и ремонт переданных под МДОУ помещений. В результате реализации мероприятия число мест в МДОУ увеличилось на 555 единиц. Выполнены проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту и перепланированию 2 зданий: бывшего детского сада № 243 и детского сада пос. Зональный, планируемых к передаче под МДОУ, что позволит увеличить на 160 число мест в МДОУ. |
| 2.9. Изменение типа образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 232» города Саратова на МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 232» города Саратова | _ | 2,2 | _ | _ | 2,2 | _ | В соответствии с приказом комитета по образованию администрации г. Саратова (от 17.12.2008 № 740) изменен тип образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 232» города Саратова на МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 232» города Саратова. В результате реализации мероприятия открыты 4 группы на 60 мест. |
| 2.10. Изменение типа образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 199» Ленинского района на МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 199» Ленинского района | _ | 2,2 | _ | _ | 2,2 | _ | В соответствии с распоряжением главы администрации Ленинского района (от 06.02.2009 № 89-р) МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 199» Ленинского района переименован в МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 199» Ленинского района. В результате реализации мероприятия открыты 2 группы на 30 мест. |
| 2.11. Изменение типа образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 76» Ленинского района на МДОУ «Детский сад № 76» города Саратова | _ | 2,2 | _ | _ | 2,2 | _ | В соответствии с распоряжением главы администрации Ленинского района (от 17.10.2008 № 962-р) изменен тип образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 76» Ленинского района на МДОУ «Детский сад № 76» города Саратова В результате реализации мероприятия открыты 3 группы на 60 мест. |
| 2.12. Изменение типа образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 53» Ленинского района на МДОУ «Детский сад № 53» города Саратова | _ | _ | _ | _ | _ | _ | В МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 53» Ленинского района - открыто дополнительно 2 группы на 35 мест. |
| 2.13. Изменение типа образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 165» Ленинского района города Саратова на МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 165» города Саратова | _ | _ | _ | _ | _ | _ | В МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 165» Ленинского района города Саратова - открыта дополнительно 1 группа на 20 мест. |
| Итого по разделу 2. | 4665,0 | 106289,6 | 2573,6 | 4665,0 | 102736,5 | 2 572,7 |  |
| 3. Мероприятия по развитию материально-технической базы и учебно-методического обеспечения деятельности дошкольных образовательных учреждений |
| 3.1. Оснащение образовательного процесса муниципальных дошкольных образовательных учреждений | _ | 500,0 | 6478,8 | _ | 500,0 | 2587,6 | В результате реализации мероприятия приобретено дополнительное оснащение для организации образовательного процесса в 40 МДОУ. Было приобретено спортивное оборудование, наглядные пособия, учебное и игровое оборудование. Уровень соответствия требованиям составил 56%. |
| 3.2. Приобретение мебели (в т.ч. ростовой) для муниципальных дошкольных образовательных учреждений | _ | 3922,7 | 14559,9 | _ | 3922,7 | 14 496,4 | В результате реализации мероприятия приобретена мебель для 166 МДОУ (мебель детская (кровати, столы, стулья), комплекты оборудования для детских площадок, игровые уголки). Частичное обновление мебели в 100% дошкольных образовательных учреждений. |
| 3.3. Проведение капитального и текущего ремонтов в 170-ти МДОУ | 45320,2 | 50000,0 | 90097,7 | 45320,2 | 50000,0 | 88 739,0 | За счет выделенных средств в 2007 году произведены ремонтные работы в 92 МДОУ. Выполнены первоочередные виды работ: укрепление конструкций зданий, ремонт кровель, систем отопления, водонесущих коммуникаций, электропроводки. В 2008 году произведен ремонт в 124 МДОУ. Выполнены работы по укреплению конструкций зданий, ремонту кровель, систем отопления, водонесущих коммуникаций, электропроводки. В 2009 году произведен ремонт в 147 МДОУ. Выполнены отделочные и электромонтажные работы, ремонт систем отопления и водоснабжения, ремонт фасадов зданий. Уровень соответствия санитарно-техническим требованиям составил 76%. |
| 3.4. Приобретение оборудования для медицинских кабинетов МДОУ | _ | 455,7 | 1306,4 | _ | 455,7 | 1306,4 | В результате реализации мероприятия приобретено оборудование для медицинских кабинетов в 119 МДОУ (аппараты для измерения ёмкости легких, кушетки, холодильники для хранения медикаментов, весы медицинские электронные, кварцевые лампы, таблицы для проверки зрения, шкафы для медикаментов). Уровень соответствия требованиям составил 70,8%. |
| 3.5. Укрепление материально-технической базы пищеблоков | _ | 1383,0 | 10245,1 | _ | 1383,0 | 10245,1 | В результате реализации мероприятия приобретено оборудование для пищеблоков (духовые шкафы, холодильники, газовые плиты, картофелечистки, мясорубки, электроовощерезки и др.) в 142 МДОУ. Уровень соответствия требованиям СанПин составил 65,8%. |
| 3.6. Проведение противопожарных, антитеррористических мероприятий | _ | 3992,9 | 13655,1 | _ | 3965,6 | 13617,6 | Произведена установка и дооборудование системами АПС 18 МДОУ, осуществлено обслуживание АПС в 147 МДОУ, приобретено противопожарное оборудование, произведена огнезащитная обработка деревянных поверхностей огнезащитным составом, установлены противопожарные двери, проведен ремонт систем вентиляции. Обеспечение безопасности функционирования дошкольных образовательных учреждений по предписаниям, выписанным органами пожнадзора, составило 100%. В настоящее время в связи с изменением действующего законодательства выданы новые предписания на приведение зданий дошкольных образовательных учреждений в соответствие с нормами пожарной безопасности. |
| Итого по разделу 3 | 45320,2 | 60254,3 | 136343,0 | 45320,2 | 60227,0 | 130 992,1 |  |
| Всего по программе | 50425,2 | 166763,9 | 139026,6 | 50425,2 | 163183,5 | 133674,8 |  |