Приложение 8

к решению Cаратовской городской Думы

от 03.11.2006 № 11 - 78

| Адресная инвестиционная программа за 2005 год тыс. руб. |
| --- |
| Наименование объекта капитального строительства | Уточненные бюджетные назначения | Кассовое исполнение |
| Управление по инженерной защите города |
| Инженерная защита от подтопления (система дренажа) пос. Первомайский Октябрьского района г. Саратова | 1950 | 1950 |
| Строительство ливневого коллектора Белоглинского оврага между ул. им. Ст. Разина и ул. Университетской | 1000 | 1000 |
| Закрепление бортов отрога Глебучева оврага по 1-му Магнитному проезду, г. Саратов | 800 | 800 |
| Ливневая канализация по ул. Б. Казачья (между ул. им. Чапаева В.И. и ул. им. Рахова В.Г.) | 3100 | 3100 |
| Дренаж по ул. Соколовой от ул. Комсомольской до ул. им. М. Горького Волжского района г. Саратова | 2000 | 2000 |
| Защита от подтопления территории в районе улиц им. Рахова В.Г. - Белоглинской, г. Саратов | 2000 | 2000 |
| Проектные работы | 290 | 283,3 |
| ВСЕГО по управлению: | 11140 | 11133,3 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству |
| Реконструкция ЦТП города (замена бойлеров горячего водоснабжения) | 397,4 | 397,4 |
| Строительство ЦТП на 4-ом жил. участке Заводского района | 13945 | 6913,4 |
| Расширение городского полигона по утилизации твердых бытовых отходов в Волжском районе | 4500 | 4500 |
| ВСЕГО по комитету: | 18842,4 | 11810,8 |
| Комитет дорожного хозяйства |
| Реконструкция автодороги на Усть – Курдюм на участке от КП ГАИ до пос. Юбилейный (городская эстакада через овраг Алексеевский) | 8100 | 4300 |
| Проектные работы | 800 | 800 |
| Погашение кредиторской задолженности, в том числе: |  |  |
| Строительство Елшанского полигона ТБО | 75,3 | 75,3 |
| Реконструкция музея Боевой Славы | 744,2 | 744,2 |
| ПИР по Елшанскому кладбищу | 19,6 | 19,6 |
| Канализация г. Саратова (II очередь) | 5086,4 | 1275,6 |
| ВСЕГО по комитету: | 14825,5 | 7214,7 |
| Комитет по капитальному строительству |
| Реконструкция СОШ № 4 Волжского района | 900 | 900 |
| Водопровод в частный сектор пос. Затон и улиц Соборной, Некрасова Н.А., Комсомольской, Октябрьской, Вознесенской, Веселой, им. Мичурина И.В., им. Хвесина Т.Е. | 900 | 270 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс в пос. Юбилейный в Волжском районе, г. Саратов | 900 | 822,6 |
| Хоккейный стадион в Ленинском районе г. Саратова | 225 | 198 |
| Строительство ФОК «Солнечный» | 59,9 | 59,8 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс в пос. Комсомольский Заводского района (2-я очередь строительства), г. Саратов | 300 | 57,2 |
| Электроснабжение Елшанского кладбища | 900 | 893,3 |
| Реконструкция газоснабжения Елшанского кладбища | 1019 | 842,6 |
| Новое городское кладбище по Московскому шоссе | 7200 | 6994,3 |
| Новое городское кладбище в пос. Увек | 350 | 182,4 |
| Реконструкция водовыпуска и строительство очистных сооружений Глебучева оврага | 100 | 50 |
| Полигон твердых бытовых отходов в Александровском карьере | 2000 | 812,9 |
| "Жилой дом для учителей", ул. Цветочная, д. №1, Кировский район, г. Саратов | 1500 | 328,5 |
| Газификация пос. Увек | 2864,2 | 2723,8 |
| Проектирование и строительство водопровода и канализации в пос. Зональный | 900 | 371,7 |
| Водоснабжение пос. Увек, Заводской район, г. Саратов | 2330 | 2250,2 |
| Котельная в пос. Юриш | 1802 | 1713,2 |
| Водопровод и канализация в п. Новосоколовогорский | 225 | 217,9 |
| Станция скорой медицинской помощи по ул. им. Хользунова А.И., 36 (реконструкция), г. Саратов | 400 | 361,9 |
| Проектирование и строительство котельной по ул. Луговой (Кировский район) | 700 | 383,7 |
| Реконструкция здания МУДО по адресу ул. им. Лебедева-Кумача В.И. д. 88 "А" под муниципальный архив | 1000 | 901,6 |
| Муниципальная целевая Программа "Обеспечение жильем граждан города Саратова, проживающих в ветхих, аварийных и построенных по проекту инженера Лагутенко жилых домах на 2002-2010 годы" | 1162 | 1161,7 |
| Муниципальная целевая Программа «Обеспечение населения г. Саратова питьевой водой на 1999-2010 годы», в том числе: |  |  |
| Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 2 | 900 | 900 |
| Коллектор № 1 А | 4770 | 3599,9 |
| Аварийно-восстановительные работы на водопроводном комплексе № 2 | 2250 | 1303,3 |
| Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе № 3 | 1350 | 1350 |
| Погашение задолженности по определению судов об изменении способа выполнения решений о предоставлении квартир | 22167,4 | 19218,5 |
| Погашение кредиторской задолженности | 450 | 450 |
| ВСЕГО по комитету: | 59624,5 | 49319 |
| ИТОГО: | 104432,4 | 79477,8 |